ECOS DEL GRIMORIO

Postmortem del proyecto

Borrador del Sprint 3 · se completa con los resultados de las pruebas Beta

| Alumno | Alejandro Pérez Alcántara |
| --- | --- |
| Grupo | 10° "D" |
| Materia | Creación de Videojuegos |
| Proceso | Huddle (preproducción, producción y postproducción en sprints) |
| Versión del juego | 1.0 (20 de octubre de 2026) |
| Fecha de este borrador | 20 de octubre de 2026 |

# 1. Resumen del proyecto

Ecos del Grimorio es un juego de plataformas y acción en 2D hecho en Unity 6. Lira, una aprendiz de la Torre de Cristal, recorre cinco alas, aprende un hechizo en cada una (Arcano, Fuego, Hielo y Viento), los combina en cuatro combos y enfrenta a los guardianes Kaelor, Isolde y Threnody hasta llegar al Eco de la Archimaga Elenora.

El proyecto se planeó en cuatro sprints. Al cierre del Sprint 2 el juego ya se puede jugar de principio a fin con teclado o control de PS4, tiene logros, Modo Archimaga, opciones, música y voces, y se compila como ejecutable para Windows.

# 2. Datos del desarrollo

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Duración | 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2026 (4 sprints) |
| Scripts de C# | 67 del juego y 4 herramientas de editor |
| Contenido | 5 alas, 4 guardianes, 13 tipos de enemigos, 4 hechizos, 4 combos, 10 logros, 15 Páginas Perdidas y 5 Fragmentos de Grimorio |
| Audio | 9 pistas de música, 41 efectos y voces cortas por personaje, generados con Python |
| Features | 27 en el Feature Log; 24 terminados al 20 de octubre |
| Sprint 2 | 46 tareas (43 terminadas) y 187 horas estimadas (178 terminadas) |
| Bugs | 18 registrados en el Sprint 2; 17 corregidos y 1 por verificar (B-014) |
| Pruebas Alfa | 17 casos; 10 aprobados y 7 pendientes de probar con el .exe |
| Ejecutable | 150 MB (63 MB comprimido), Windows 10/11 de 64 bits |

Los números salen del libro de producción (Feature Log, Sprint Backlog, Buglist y Pruebas Alfa).

# 3. ¿Qué salió bien?

Herramienta para armar los niveles. En lugar de acomodar cada escena a mano, programé CrearJuego.cs, que genera los prefabs y las nueve escenas desde código. Cuando cambiaba algo del diseño solo volvía a correr el menú, y eso me dejó adelantar los features de los Sprints 3 y 4.

Herencia en los enemigos. Con EnemyBase y BossController cada enemigo nuevo solo necesitó su propio comportamiento (Think). Agregar el Coloso, la Gárgola o las fases de Elenora fue rápido.

Audio propio. Generar la música y los efectos con Python me permitió tener sonido para todo sin depender de bancos de sonidos y agregar efectos nuevos en minutos.

Control de PS4 y teclado de laptop. Juntar todas las entradas en Controles.cs hizo fácil cambiar las teclas cuando vi que jugar en laptop era incómodo.

Revisiones en clase. Los comentarios de la revisión de avance (Lira flotando) y de las pruebas propias (aves, secretos) se convirtieron en tareas concretas y se corrigieron en pocos días.

# 4. ¿Qué salió mal?

El trabajo se concentró en pocos días. El Burn-down del Sprint 2 casi no baja durante la primera semana y luego cae de golpe entre el 1 y el 5 de octubre.

Errores que solo aparecían al jugar. El sonido que no salía, los textos fuera del marco, el portal que se atoraba y el final de Elenora que no terminaba solo los encontré al jugar con el control, no en el editor.

Dificultad del Ala de Viento. Las aves eran difíciles de atinar y empujaban a Lira al vacío. Tuve que agregar un aviso antes de su ataque y una ayuda para apuntar.

Problemas de la computadora. Con 8 GB de RAM Unity llegó a quedarse cargando al abrir el proyecto y compilar tarda varios minutos; perdí tiempo cerrando procesos y esperando.

Arte con estilos distintos. Algunos personajes quedaron más detallados que otros y uno de los dibujos (Lira) tenía espacio transparente que causó que flotara.

# 5. Lecciones aprendidas

Probar el ejecutable completo después de cada cambio grande, no solo el nivel en el que estoy trabajando.

Revisar las imágenes antes de usarlas (márgenes transparentes, hacia dónde mira el personaje).

Repartir el trabajo en sesiones más cortas y registrar el Daily Huddle cada vez.

Pedir a otras personas que jueguen pronto: lo que para mí era obvio (dónde están los secretos) no lo era para otros.

Dejar opciones para el jugador (ayuda para apuntar, saltar nivel) en lugar de bajar la dificultad para todos.

# 6. Plan contra lo que pasó

| Sprint | Plan inicial | Lo que pasó |
| --- | --- | --- |
| 1 (1-18 sep) | GDD y arte conceptual. | Terminado a tiempo (Producto 1). |
| 2 (19 sep-30 oct) | Movimiento, hechizos, Alas de Fuego y Hielo, Kaelor e Isolde. | Se adelantaron el Ala de Viento, el Corazón del Grimorio, los logros y el Modo Archimaga. Se agregaron opciones, resultados, música, voces, secretos y el .exe. |
| 3 (31 oct-20 nov) | Ala de Viento y Threnody. | Como ya estaba hecho, el sprint se usa para pruebas Beta, corrección y balance. |
| 4 (21-30 nov) | Corazón del Grimorio, logros y Gold Master. | Solo queda el Gold Master y el Postmortem final. |

El diagrama de Gantt con las fechas reales está en la hoja Gantt del libro de producción del Sprint 3.

# 7. Resultados de las pruebas Beta

Esta sección se llena con la hoja Pruebas Beta cuando mis compañeros terminen de probar el juego con el formato.

| Dato | Resultado |
| --- | --- |
| Personas que probaron |  |
| Promedio de diversión (1 a 5) |  |
| Promedio de controles claros (1 a 5) |  |
| Promedio de dificultad (1 a 5) |  |
| Llegaron al final |  |
| Lo que más gustó |  |
| Lo que más confundió |  |
| Bugs nuevos (BugID) |  |

# 8. Pendiente para el Gold Master

Corregir los bugs que salgan de las pruebas Beta y el B-014 si sigue fallando.

Terminar las pruebas Alfa pendientes y probar el .exe en otra computadora.

Ajustar la vida y el daño de enemigos y guardianes según las calificaciones de dificultad.

Compilar la versión final, actualizar el manual y completar este Postmortem.